Smlouva o dílo

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů (dále „NOZ“) a podle ustanovení § 2430 a násl. NOZ, v souladu

se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů.

Objednatel

Město Město Albrechtice

se sídlem: 	nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

zastoupen:

IČO:                  00296228

DIČ:                  CZ00296228

bankovní spojení:

číslo účtu:

1.2 Zhotovitel :

………………………………………..

se sídlem:

zastoupen:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u ………………………………………………………………

(dále i jako smluvní strany, nebo účastníci smlouvy)

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této smlouvě  obsažených  a s úmyslem být touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy

I. Úvodní ustanovení

- Objednatel prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací a že před uzavřením této smlouvy byly splněny všechny podmínky  a  požadavky vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a jiných právních předpisů pro uzavírání smluv tohoto typu veřejnoprávními korporacemi, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené

- Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a plnit závazky v ní obsažené

- Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není vůči němu vedeno řízení podle zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), a zavazuje se, bezodkladně  Objednatele  informovat, o všech skutečnostech v případě hrozícího úpadku, popř. prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky nebo v případě, že nebude schopen plnit závazky z této smlouvy pro něj vyplývající.

- Zhotovitel bere na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že Objednatel je veřejnoprávní korporace – město, není starosta případně místostarosta oprávněn samostatně tvořit vůli Objednatele, když k tomuto je oprávněna pouze Rada nebo Zastupitelstvo města Město Albrechtice a starosta nebo místostarosta jen prezentují takovou vůli vůči třetím osobám.

II. Účel smlouvy

- Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění veřejné zakázky malého rozsahu dle zadávací dokumentace a stanovení podmínek a způsobu jejího zpracování pro Objednatele a Zhotovitele.

- Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle zadávací dokumentace a nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností to znamená, že:

2.1 v případě jakékoli nejistoty ohledně výkladu jednotlivých ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v Zadávací dokumentaci

2.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele

2.3 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně

III. Předmět Smlouvy

- Předmětem této Smlouvy je vypracování: dvou variant „Studie zastavění plochy  MA-Z18, plochy smíšené obytné – městské nad ulicí Polní ve Městě Albrechticích nejméně v rozsahu zastavovací studie obytného souboru v řešené lokalitě MA-Z18 včetně plochy SM, která navazuje na plochu MA-Z18 na její severovýchodní hranici, s úkolem v širších souvislostech zohlednit urbanistické a inženýrské vazby řešené lokality na okolní území, včetně vybavení řešeného území technickou a dopravní infrastrukturou a to v rozsahu, aby tato studie byla podkladem pro zpracování následující dokumentace pro územní řízení DUR v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.

- Zhotovitel se zavazuje vypracovat v první fázi dvě varianty zastavovací studie specifikované v bodě 1 tohoto článku v tomto rozsahu:

- Zpracování polohopisu a výškopisu zájmové lokality, jako dalšího podkladu pro tvorbu studie

- Prověření existence sítí technické infrastruktury v zájmovém území a bezprostředním okolí

- Návrh parcelace pozemků pro výstavbu rodinných domů s ohledem na prostorové podmínky ÚP a možnosti lokality

- Řešení dopravní obslužnosti území, tzn. napojení na stávající a plánovanou infrastrukturu v území

- Řešení budoucí návaznosti na rozvojovou plochu SM-MA-R1

- Řešení dopravní infrastruktury uvnitř plochy, včetně řešení dopravy v klidu, přednostně na plochách budoucích stavebních parcel v souladu s obecnými požadavky na využívání území

- Řešení zeleně uvnitř plochy

- Zhotovitel se zavazuje ve druhé fázi, po schválení vybrané varianty příslušným orgánem Objednatele, rozpracovat vybranou variantu studie do podrobností:

- Prověření možností a návrh řešení napojení území na stávající technickou infrastrukturu – vodovod, kanalizace, plyn, NN

- Prověření možností a návrh řešení nakládání s dešťovými vodami ze zastavěných ploch – provedení základního hydrogeologického průzkumu, který prověří  možnosti vsakování dešťových vod do půdních vrstev,. V případě zjištění nevhodných hydrogeologických podmínek pro vsakování, vypracování koncepčního návrhu  bezkonfliktního odvádění srážkových vod pomocí retence a následného odvádění do dešťové kanalizace, potažmo do vodního toku.

- Návrh řešení ochrany území před nepříznivými vlivy povrchových vod a prašností z okolních pozemků formou ochranné zeleně, záchytných příkopů a pod.

- Prověření a stanovení vlivu budoucí zástavby  na okolní pozemky a stavby z hlediska hluku a dalších imisí- prověření zda plánovaná zástavba nebude zdrojem nadměrného hluku v území nebo zda plánovaná výstavba nebude umístěna do prostředí nadměrně zatíženého hlukem z okolních zdrojů (veřejná produkce hudby v městském parku, hluk z dopravy , ostatní stacionární zdroje hluku) – na základě výsledků stanovení podmínek pro budoucí zástavbu, případně základní koncepční návrh protihlukových opatření

- Vyjádření dotčených orgánů k návrhu řešení zastavovací studie – po vydání stanovisek – zapracování případných požadavků do řešení – KHS, HZS, Policie ČR, Odbor životního prostředí MěÚ Krnov

- Vyjádření jednotlivých dotčených správců sítí dopravní a technické infrastruktury k navrženému řešení napojení na stávající sítě

- Stanovení odhadu finančních nákladů na výstavbu

- Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému splnění díla nezbytné a o kterých Zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla podle této smlouvy.

- Zhotovitel, jako osoba, která se hlásí k odbornému výkonu podle této smlouvy, je povinen předat Objednateli a upozornit jej na všechny poznatky a zjištěné skutečnosti, které při plnění této smlouvy získal a které nejsou výslovně zakotveny v předmětu smlouvy, avšak jejich existence může mít přímý nebo i nepřímý vliv na rozhodovací procesy příslušných orgánů Objednatele ohledně realizace případné budoucí zástavby v dotčeném území.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případně opětovně rozšířit, rozsah díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení Zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud Zhotovitel prokáže, že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po Zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že termín dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, která bude Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli část díla specifikovanou v čl. III bod 2 nejpozději do 120 dnů od podpisu této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli část díla specifikovanou v článku III bod 3 této smlouvy do 120 dnů ode dne, kdy bude písemně informován Objednatelem o rozhodnutí příslušného orgánu Objednatele, kterým bude vybrána varianta k dalšímu rozpracování.

- Zhotovitel splní svůj závazek z této smlouvy řádným odevzdáním díla  Objednateli

- Odevzdáním díla se rozumí předání dvou různých verzí  zastavovací studie včetně všech příloh  pověřenému zástupci Objednatele

V. Splnění díla

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. III. této Smlouvy o dílo v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla Objednateli, které je povinen Zhotovitel zpracovávat a to jejich originálů.

- Místem splnění díla je Město Albrechtice, nám. ČSA 27/10, 793 95

- Povinnost Zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, resp. jeho řádně dokončená část, předána Objednateli a tento převzetí takového díla nebo jeho části písemně potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, které nejsou řádně dokončeny.

- Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.

- Řádné splnění povinnosti Zhotovitele provést dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Řádné splnění jednotlivých povinností Zhotovitele, rozumí se jednotlivých etap, uvedených v článku III. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky  či  nepředání části dokumentace, není Objednatel povinen dílo převzít.

- K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději 5. pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání

- Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo – dvě různé verze zastavovací  studie  a všechny související doklady v 6-ti vyhotoveních v listinné  podobě  a 1x v elektronické podobě.

VI. Cena díla

- Cena díla byla stanovena na základě poptávkového řízení v rámci zakázky malého rozsahu ve výši………………………….Kč bez DPH za dodávku části díla specifikovaného v čl. III bod 2  a částku …………….Kč za dodávku části díla specifikovaného v čl. III bod 3.

- Objednatel se  zavazuje  zaplatit cenu za část díla specifikovanou v čl. III bod  2

po předání této části. Podkladem pro placení bude faktura obsahující veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

- Cenu za část díla specifikovaného v čl. III bod 3 této smlouvy  zaplatí Objednatel po předání této části. Podkladem pro placení bude faktura obsahující veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty. Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů od jejího doručení Objednateli.

VII. Práva a povinnosti smluvní stran

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které nejsou předmětem plnění ze strany Zhotovitele. Tuto součinnost poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou nemůže Objednatel zabezpečit vlastními silami.

- Objednatel se zavazuje řádně a včas zaplatit sjednanou cenu díla pokud dílo bude předáno řádně a včas

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít.

- Zhotovitel se zavazuje dílo provést na svůj náklad a nebezpečí svými pracovníky. Subdodavatele může Zhotovitel přibrat jen na základě písemného souhlasu Objednatele

- Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit o Objednateli veškeré doklady o provádění díla.

- Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně 1x měsíčně informovat Objednatele o průběhu prací a stavu rozpracovanosti díla.

- Předáním díla Objednateli uděluje  Zhotovitel objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k dílu v neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je obsažena v ceně díla. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Objednatel není povinen utajovat podklady a sdělení předána Zhotovitelem Licence se poskytuje navždy a nelze jí ukončit výpovědí.

- Objednatel je oprávněn dílo užít v původní i změněné podobě, všemi způsoby užití, bez omezení množstvím, místem i časem, smí je rozmnožovat jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě, smí měnit jeho název i obsah. Objednatel smí dílo použít pro zpracování dalších

stupňů projektové dokumentace a v rámci toho poskytnout podlicenci dalšímu projektantovi;

odměna za poskytnutí podlicence zhotoviteli nenáleží. Objednatel nesmí změnit označení autora; v případě změny obsahu díla je povinen uvádět informaci o změně díla a osobě, jež

změnu provedla. Autorskou rozmnoženinu díla zhotovitel po objednateli nežádá.

- Odstoupení zhotovitele od poskytnutí licence pro nečinnost objednatele nebo pro změnu přesvědčení zhotovitele je vyloučeno.

- Zánikem právní subjektivity objednatele přechází práva a povinnosti z licence na jeho právního nástupce. Převodem vlastnictví k nemovitosti, které se dílo týká, přechází práva a povinnosti z licence na nabyvatele nemovitosti.

VIII. Oprávnění zástupci smluvních stran

- Oprávněnými zástupci Objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci Objednatele) jsou:………………….. případně další zástupce Objednatele pověřený v průběhu dodávky osobou oprávněnou jednat jménem či za Objednatele.

- Oprávněnými zástupci Zhotovitele při provádění a předávání díla a ve věcech technických (dále jen oprávnění zástupci Zhotovitele) jsou: ………………………

- Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace týkající se této smlouvy, jejího plnění, změn apod., bude probíhat písemně v těchto formách:

- písemně dopisem doručovaným poštou nebo na viděnou oproti potvrzení o doručení adresátem

- prostřednictví datových schránek

- emailem, kdy se určují následující  komunikační adresy:

- na straně Objednatele:

- na straně Zhotovitele

IX. Záruky a reklamace

- Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, právním předpisům České republiky a Evropských společenství, závazným i doporučujícím technickým normám a všeobecným standardům vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí

být plně funkční a bezezbytku využitelné ke sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové

dílo běžně využívá. Dílo musí být prosto právních, faktických i funkčních vad. Jsou-li pro dílo předepsány zákonné náležitosti, musí dílo splňovat i ty. Dílo musí obstát jako dostatečný podklad pro vydání příslušných územních a stavebních povolení i pro samotnou realizaci stavby. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny pokyny danými objednatelem, za podmínky, že objednatele na jejich nevhodnost písemně upozornil a objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trvá

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro

jeho užití. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní a bez vad. Závazek zhotovitele je

splněn až provedením díla, tedy předáním dokončeného díla objednateli a umožněním jeho

užití. Dokladem o předání díla je pouze objednatelem podepsaný protokol o předání díla.

Objednatel není povinen převzít dílo nedokončené, a to ani s drobnými vadami. Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po převzetí.

- V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. V písemné reklamaci objednatel uvede, jak se reklamovaná vada projevuje.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

- Bez ohledu na uznání či neuznání reklamace, je zhotovitel povinen začít a provádět práce na odstranění vad, tak aby předešel vzniku škod či alespoň zabránit v šíření škody již na straně objednateli vzniklé.

- Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, pak přiměřenou lhůtou pro odstranění jakékoli reklamované vady díla je třicet dnů.

- Neodstraní – li Zhotovitel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 2, anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, Objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady Zhotovitele.

- Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

- Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejména nesoulad díla s technickými normami, právními předpisy. Vadou se rozumí chyba ve výkresech nebo textové části zastavovacích studií, případně jejich neshoda s dřívějšími dohodami smluvních stran, popřípadě neshoda s podmínkami stanovenými dotčenými organizacemi.

- Za vadu  bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takové vady obsahovat, bude za ně Zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo bezprostředně po něm, neboť Objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla. Ustanovení bodu 1. se pro takový případ nepoužije.

- Nedodělkem se rozumí chybějící část zastavovacích studií proti rozsahu sjednanému smlouvou.

X. Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel přes předchozí písemné upozornění vykonává dílo v rozporu s uzavřenou smlouvou, nebo je v prodlení s plněním dohodnutých termínů o více než třicet dnů.

- Současně s odstoupením od smlouvy Objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. III. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10-ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem odstoupení Zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto smlouvou. Odstoupením Zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly Zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět, jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která Zhotovitel Objednateli do té soby řádně poskytl.

- Podstatným porušením smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy, nebo vyhlášení konkursu na Zhotovitele.

- Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti uvedené v této smlouvě a zakládající právo na odstoupení do této smlouvy.

- Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní ani v dodatečně stanovené lhůtě, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

- Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

- Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% z celkové ceny díla bez DPH. Smluvní pokuta se hradí vedle smluvních pokut uvedených v jiných článcích této smlouvy, vedle způsobené škody, bez ohledu na zavinění a její výši nelze snížit soudním rozhodnutím.

- Odstoupí -li objednatel nebo zhotovitel od této smlouvy z ujednaných nebo zákonem stanovených důvodů, zaniká smlouva od okamžiku odstoupení, tj. doručením právního jednání projevu vůle odstoupení. Strany si přitom ponechají vzájemně dosud poskytnutá plnění

- Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti, prorogačního ujednání, ani jiných ujednání které podle ujednání stran nebo vzhledem ke své povaze, mají zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

- V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část, tj. nedodrží termín stanovený v čl. IV. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové  ceny  díla  za každý, byť jen započatý den prodlení.  Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci, existenci vyšší moci je povinen Zhotovitel prokázat.

- V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle čl. IX.  této Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení a každou včas neodstraněnou vadu.

- Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

- Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn Zhotoviteli v případě, že dílo obsahuje vady nebo nedodělky, účtovat i náhradu škody, která mu v důsledku takových vad nebo nedodělků vznikne. Za škodu se rovněž považují pro případ této smlouvy náklady, které na zhotovení díla nebudou poskytovatelem případné dotace považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za účelem dokončení díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle projektové dokumentace  dle  této  smlouvy určeno.

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky, zejména  občanským zákoníkem  a ostatními právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu této smlouvy.

- Smluvní strany ve smyslu ust. § 1881 odst. 1  zákona č. 89/2012 Sb. vylučují postoupení pohledávek a jakýchkoli jiných práv vyplývajících z této smlouvy,  nebo mající právní základ vzniku v této smlouvě na třetí osoby.

- Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami  se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona ve smyslu ust. § 558 odst. 2  zákona č. 89/2012 Sb.

- Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv, tzn., že ve věcech této smlouvy neplatí ust. § 582 odst.1 občanského zákoníku.

- Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsanou za každou smluvní stranu osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu a na straně Objednatele po předchozím schválení dodatku v příslušném orgánu.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím zveřejněním v příslušných registrech smluv v souladu s povinnostmi veřejnoprávních korporací

- Tato smlouva se vyhotovuje v …………stejnopisech každý s platností originálu.

- Zástupci účastníku prohlašují, že se před podpisem seznámili s obsahem této smlouvy, že tato je projevem svobodné a vážné vůle subjektů, které reprezentují, že nebyla uzavřena v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze stran a z tohoto důvodu jí podepisují.

- Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů.

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Město Albrechtice usnesením …………..dne……

V …………………dne	…………..				V ………………..dne……..

……………………………………………….		…………………………………………..

Za Objednatele							Za Zhotovitele