Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících ustanovení paragrafů

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen NOZ)

I.

Smluvní strany

1.1.

Objednatel:

Název: 		Město Chabařovice, Husovo náměstí 183, 403 17 Chabařovice

Zastoupené : 	Mgr. Bc. Alenou Vaněčkovou – starosktou města

IČ:			00556912

DIČ:			CZ00556912

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 		0882509369/0800

Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jiří Hanzlík, tel: 731 506 202

1.2.

Zhotovitel:

Obchodní firma: 	…………………………

Adresa:

Zastoupený :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: ......................................, tel.: ...........................

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v „Rekonstrukce MK 11C - Masarykova ulice Chabařovice“, dle cenové nabídky z výběrového řízení.

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli cenu (jak je definována níže).

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do 31. 8. 2024 od podpisu smlouvy.

- Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, nejpozději v den zahájení prací.

- Zahájení prací bude závislé na klimatických podmínkách.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla:	 ..………….….  Kč

DPH 21%:	 ….………………. Kč

CELKEM:        …..…………… Kč

slovy: …………………………………………………..

- Cena díla zahrnuje veškeré i související náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla

- Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit v případě zásadních změn v realizaci projektu anebo na základě požadavků investora (objednatele). Tato změna musí být vždy učiněna formou písemného dodatku k této smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních  stran.

- Veškeré vícepráce, které nejsou předmětem dodatku této smlouvy jsou  zahrnuty v ceně díla dle článku IV. této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu dle skutečně provedených prací až poté co objednatel potvrdí převzetí těchto prací v předávacím protokolu. Fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po převzetí díla objednatelem.

- Faktura musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura je splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli.

- Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu se smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Faktura bude zaslána na adresu objednatele ve 2 vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 1. a nebude ve 2 vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo oprávněné faktury běží nová lhůta splatnosti.

- Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VI.

Předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích, vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listy a návody k obsluze.

- Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 14 dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami  pro jejich odstranění.

- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

VII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

- Vlastnické právo k předmětu díla nabývá okamžikem jeho vzniku zhotovitel.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu díla jeho převzetím podle této smlouvy. Stejným okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla. Vlastnické právo k  zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí.

VIII.

Odpovědnost za vady díla

- Odpovědnost za vady se řídí ustanovením §2615 a násl. NOZ

- Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak a v případě havárie odstranit vadu do 24 hodin.

IX.

Odpovědnost za jakost díla

- V souladu s ustanovením §2619 dává zhotovitel objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo si po dobu 60 měsíců uchová svojí použitelnost a obvyklé vlastnosti pro tento druh díla.

- Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu za jakost do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě nevhodných klimatických podmínek, může být na základě dohody oprávněných zástupců obou smluvních stran, termín odstranění vady upraven do doby, kdy budou klimatické podmínky vhodné.

X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý, byť započatý, den prodlení.

- Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3000,-Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

- V případě nesplnění termínu pro odstranění vad díla či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla nebo vady za jakost díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl. NOZ.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže byl vyhlášen konkurz na majetek zhotovitele nebo řízení o vyrovnání.

- Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma apod.

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel neprovádí práci v požadované kvalitě nebo dle podmínek stanovených ve smlouvě.

XII.

Ostatní ujednání

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

- Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.

- Případné vícepráce budou projednány s objednatelem a zapsány do stavebního deníku.

- Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností nebo činností třetích osob na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

- Zhotovitel zajistí:

- likvidaci veškerých nevhodných a přebytečných odpadů včetně vybouraných asfaltů a betonů vzniklých při stavbě

- prokazatelným způsobem a v dostatečném předstihu (nejméně 3 dny) informovat občany, kteří v ulici bydlí, se začátkem stavby

- v průběhu stavby dodržování platných bezpečnostních a požárních předpisů

- pravidelný úklid po skončení pracovní směny

XIII.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

- Tato smlouva smí být měněna nebo doplňována jen písemnými očíslovanými dodatky, odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

- Odpověď strany této smlouvy, ve smyslu § 1740 odst.3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy

- Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 7 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

- Smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Chabařovicích, dne  ……………

…………………………..				    …….……………………

Mgr. Bc. Alena Vaněčková

Starostka města					   jednatel