|  |
| --- |
|  |
| **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**  na veřejnou zakázku  Ev.č. Z2022-018149 |
| Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1 |
| **část 4**  Formuláře a podrobné pokyny pro zpracování žádosti o účast a nabídek |

**OBSAH:**

Žádost o účast 3

SVAZEK A Průvodní dopis nabídky 13

SVAZEK B Návrh smlouvy o dílo 16

SVAZEK C Přílohy návrhu smlouvy o dílo 18

SVAZEK C1 Požadavky objednatele na technické řešení díla 19

SVAZEK C2 Garantované parametry 21

SVAZEK C3 Dokumentace 23

SVAZEK C4 Časový a prováděcí plán realizace díla 25

SVAZEK C5 Součinnost objednatele 28

SVAZEK C6 Školení 30

SVAZEK C7 Seznam poddodavatelů 32

SVAZEK C8 Bankovní záruka za provedení díla a za akontaci 34

SVAZEK C9 Cenové specifikace 36

SVAZEK C10 Kalendář platebních milníků 38

SVAZEK C11 Pravidla pro dodavatele 40

SVAZEK C12 Technická specifikace zhotovitele 42

SVAZEK C13 Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů i z jiných zdrojů 46

SVAZEK D Servisní smlouva 48

|  |
| --- |
| Žádost o účast |

1. **Žádost o účast** zpracuje a předloží dodavatel v souladu se Zadávací dokumentací, zejména s článkem 13 až 16 Části 1 Zadávací dokumentace.
2. Žádost o účast musí obsahovat Identifikační list uvedený dále v Doplňku 1.
3. V Žádosti o účast předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v článku 14 Části 1 Zadávací dokumentace.
4. V souladu s odstavcem 14.1.2 d) dodavatel dále k prokázání kvalifikace dle odstavce 14.1.2 c) použije vzor Seznamu odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti uvedený dále v Doplňku 2.
5. V souladu s odstavcem 14.1.3 b) dodavatel dále k prokázání kvalifikace dle odstavce 14.1.3 a) použije vzor Čestného prohlášení o výši obratu za poslední tři bezprostředně předcházející období nebo v případě, že dodavatel vznikl později za všechna období od svého vzniku uvedený dále v Doplňku 3.
6. Pro prokázání kvalifikace dle odstavce 14.1.4 a) použije dodavatel vzor Seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 5 let uvedený dále v Doplňku 4.
7. Současně Žádost o účast musí obsahovat Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů. Vzor četného prohlášení je uveden dále v Doplňku č. 5.
8. Žádost o účast musí obsahovat Čestné prohlášení o neexistenci překážek dle čl. 5 k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Vzor čestného prohlášení je uveden dále v Doplňku 7.

**Doplněk 1 - Identifikační list**

|  |
| --- |
| **IDENTIFIKAČNÍ LIST** |

Veřejná zakázka:   
**Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1**

Zadavatel veřejné zakázky:

C-Energy Planá s.r.o., Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, 391 02, zapsaná v oddílu C, vložce 10103, Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, IČ: 251 06 481

Žádost o účast předkládá dodavatel:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma dodavatele: |  |
| Sídlo dodavatele: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| zapsaný | v obchodního rejstříku vedeného ..............., oddíl ......, vložka ........ |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů: |  |
| Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obch. rejstříku: |  |
| *ID datové schránky dodavatele:* |  |
|  | |
| *Kontaktní osoba dodavatele, která je oprávněná jednat se zadavatelem ve věci Žádosti o účast:* | |
| *Jméno a příjmení:* |  |
| *Adresa:* |  |
| *Telefon:* | ***...................................*** */ mobil****: ..............................*** |
| *Mail:* |  |

Po prostudování Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby (dále Oznámení) a Zadávací dokumentace nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, předkládáme naši žádost o účast v jednacím řízení s uveřejněním doloženou doklady k prokázání splnění kvalifikace podle Oznámení a Zadávací dokumentace.

Prohlašujeme, že všechny požadavky Oznámení a Zadávací dokumentace jsou nám jasné a srozumitelné a všechny údaje uváděné v naší žádosti o účast se zakládají na skutečnosti a jsou pravdivé.

Dále prohlašujeme, že jsme ve své žádosti o účast nezamlčeli žádné skutečnosti, které by mohly mít vliv na splnění kvalifikace a které by mohly ovlivnit hodnocení kvalifikace v souladu se Zadávací dokumentací.

Toto prohlášení činíme na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V ………………. dne ……… ………………………………………………

Jméno, příjmení a podpis   
oprávněné osoby dodavatele

***Doplněk 2****Vzor Seznamu odborně způsobilých osob k prokázání profesní způsobilosti*

|  |
| --- |
| ***seznam odborně způsobilých osob pro Prokázání profesní způsobilosti*** |

*Zakázka: Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1*

*Já, níže podepsaná oprávněná osoba dodavatele,*

*………………………………………….. se sídlem ................................................ IČO ..................,*

*uvádím seznam odborně způsobilých osob, kterými je prokazována profesní způsobilost a prohlašuji, že uvedené osoby budou v rámci zakázky vykonávat uvedenou činnost:*

***Dle čl. 14 odst. 14.1.2 písm. c) Části 1 Zadávací dokumentace***

|  |  |
| --- | --- |
| *Autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby dle § 5 odst. 3 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.* | |
| *Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby* | *doplní dodavatel* |
| *Doklad osvědčující odbornou způsobilost (název) / č. dokladu / datum vydání* | *doplní dodavatel* |
| *Kopie dokladu přiložena v nabídce* | *ANO* |
| *Je tato osoba zaměstnancem dodavatele* | *ANO / NE doplní dodavatel* |
| *Název společnosti, u které je osoba zaměstnána (pouze v případě, že není zaměstnancem dodavatele)* | *doplní dodavatel* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Autorizovaná osoba v oboru technologická zařízení staveb dle § 5 odst. 3 písm. e) zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.* | |
| *Jméno a příjmení odborně způsobilé osoby* | *doplní dodavatel* |
| *Doklad osvědčující odbornou způsobilost (název) / č. dokladu / datum vydání* | *doplní dodavatel* |
| *Kopie dokladu přiložena v nabídce* | *ANO* |
| *Je tato osoba zaměstnancem účastníka* | *ANO / NE doplní dodavatel* |
| *Název společnosti, u které je osoba zaměstnána (pouze v případě, že není zaměstnancem účastníka)* | *doplní dodavatel* |

*Dodavatel prohlašuje, že si je vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů v tomto seznamu.*

*V ………………. dne ………*

*...........................................................................*

*Jméno, příjmení a podpis   
oprávněné osoby dodavatele*

***Pozn. Pokyny k vyplnění seznamu odborně způsobilých osob pro prokázání profesní způsobilosti a požadavky k doložení dokladů***

##### *Dodavatel u každé odborně způsobilé osoby uvede, zda je tato osoba zaměstnancem dodavatele.*

##### *Pokud se jedná o zaměstnance samotného dodavatele, pak v tomto případě není třeba ze strany dodavatele předkládat žádné další doklady s výjimkou kopie příslušného dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost v souladu s odstavcem 14.1.2 c) Části 1 Zadávací dokumentace.*

*Pokud však odborně způsobilá osoba* ***není zaměstnancem dodavatele*** *(jedná se tedy o poddodavatele), uvede dodavatel název společnosti, u které je daná osoba zaměstnána. V případě, že se jedná o odborně způsobilou osobu, která je poddodavatelem dodavatele (zpravidla OSVČ), případně o osobu, která je zaměstnancem společnosti, která je poddodavatelem dodavatele a následně v rámci předběžné nabídky* ***uvede účastník tohoto poddodavatele do Seznamu poddodavatelů – Příloha 7 Části 2 Zadávací dokumentace, a dále přiloží doklady uvedené v odstavci 14.4.1 Části 1 Zadávací dokumentace.***

**Doplněk 3 - Vzor čestného prohlášení o výši celkového obratu dodavatele**

|  |
| --- |
| **výkaz obratu dodavatele** |

Veřejná zakázka:   
**Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1**

Dodavatel:

………………………………….. se sídlem ................................................ IČO .......................,

tímto čestně prohlašuje, že v posledních třech účetních obdobích dosáhl níže uvedeného celkového obratu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Účetní období | **2018** | **2019** | **2020** |
| Celkový obrat / měna |  |  |  |

V......………..........dne.....................

....................................................................

Jméno, příjmení a podpis   
oprávněné osoby dodavatele

V případě účetního období jako hospodářského roku předloží dodavatel údaje za poslední tři účetní období – hospodářské roky.

**Doplněk 4**Vzor Seznamu stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 5 let

|  |
| --- |
| **Seznam stavebních prací realizovaných dodavatelem za posledních 12 let** |

Veřejná zakázka: **Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1**

Dodavatel:

………………………………………….. se sídlem ................................................ IČO ..................,

dokládá splnění kvalifikace v souladu s požadavkem zadavatele uplatněným v článku 14, odst. 14.1.4 a) Části 1 Zadávací dokumentace tj. v posledních 5 letech řádně realizovanými a dokončenými stavebními pracemi (zakázkami):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem byla EPC výstavba „na klíč“ (tj. zakázka, jejímž předmětem byl návrh, výstavba a uvedení do provozu) kogeneračního zdroje s plynovými motory a jejíž finanční hodnota kontraktu byla minimálně 200 milionů korun. | | |
| **1.** | **Název zakázky:** |  |
| Firma dodavatele: |  |
| Umístění zakázky: |  |
| Předmět zakázky: |  |
| Finanční objem: |  |
| Doba realizace: |  |
| Datum předání a převzetí objednatelem |  |
| Firma objednatele: |  |
| Kontaktní osoba objednatele (*jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail):* |  |
| Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| **n.** | **Název zakázky:** |  |
| Firma dodavatele: |  |
| Umístění zakázky: |  |
| Předmět zakázky: |  |
| Finanční objem: |  |
| Doba realizace: |  |
| Datum předání a převzetí objednatelem |  |
| Firma objednatele: |  |
| Kontaktní osoba objednatele (*jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail):* |  |
| Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| Minimálně jednu zakázku, jejímž předmětem byla EPC výstavba „na klíč“ (tj. zakázka, jejímž předmětem byl návrh, výstavba a uvedení do provozu) kogeneračního zdroje s plynovým motorem o elektrickém výkonu minimálně 9 MWe. | | |
| **1.** | **Název zakázky:** |  |
| Firma dodavatele: |  |
| Umístění zakázky: |  |
| Předmět zakázky: |  |
| Finanční objem: |  |
| Doba realizace: |  |
| Datum předání a převzetí objednatelem |  |
| Firma objednatele: |  |
| Kontaktní osoba objednatele (*jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail):* |  |
| Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |
| **n.** | **Název zakázky:** |  |
| Firma dodavatele: |  |
| Umístění zakázky: |  |
| Předmět zakázky: |  |
| Finanční objem: |  |
| Doba realizace: |  |
| Datum předání a převzetí objednatelem |  |
| Firma objednatele: |  |
| Kontaktní osoba objednatele (*jméno a příjmení kontaktní osoby objednatele, u které je referenci možno ověřit, telefon, e-mail):* |  |
| Stručný popis rozsahu realizace a základní parametry zakázky: |  |

Výše uvedené zakázky splňují v plném rozsahu požadavky na prokázání kvalifikačního předpokladu uvedeného v odstavci 14.1.4 a) Části 1 Zadávací dokumentace.

V......………..........dne....................

.....................................................................

Jméno, příjmení a podpis oprávněné osoby dodavatele

***Doplněk 5****Vzor Čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů.*

|  |
| --- |
| **Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů** |

Veřejná zakázka:   
**Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1**

Dodavatel:

………………………………….. se sídlem ................................................ IČO .......................,

tímto ve věci veřejné zakázky s názvem „**Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1**” četně prohlašuje:

* že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
* poddodavatel, prostřednictvím kterého prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V......………..........dne.....................

....................................................................

Jméno, příjmení a podpis   
oprávněné osoby dodavatele

***Doplněk 6****Vzor Čestného prohlášení o neexistenci překážek dle čl. 5 k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022*

|  |
| --- |
| **Čestné prohlášení o neexistenci překážek dle čl. 5 k Nařízení rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.** |

**Dodavatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma** |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |

tímto ve vztahu k veřejné zakázce s názvem „Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1“ prohlašuje, že

1. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku;
2. není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a);
3. není fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo b);
4. poddodavatel, podílející se na plnění této veřejné zakázky v rozsahu více než 10 % nabídkové ceny, je-li takový, není osobou dle písm. a), b) nebo c).

V ………………. dne ………

....................................................................

Jméno, příjmení a podpis   
oprávněné osoby dodavatele

|  |
| --- |
| Svazek A Průvodní dopis nabídky |

1. Ve **Svazku A předběžné nabídky / nabídky** bude dodavatelem/účastníkem předložen **průvodní dopis nabídky**, který musí být zpracován v souladu s dále uvedeným vzorem průvodního dopisu a datován a podepsán v souladu s odstavcem 21.5 resp. 27.3 Části 1 Zadávací dokumentace. V případě podpisu osobou zmocněnou nebo pověřenou statutárním zástupcem dodavatele/účastníka, musí být v rámci tohoto Svazku A předložena příslušná plná moc nebo pověření.

Vzor průvodního dopisu:

*Dodavatel/účastník zadávacího řízení:*

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma dodavatele/účastníka: |  |
| Sídlo dodavatele/účastníka: |  |
| IČO: |  |
| DIČ: |  |
| zapsaný | v obchodním rejstříku vedeném ..............., oddíl ......, vložka ........ |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu nebo všech jeho členů: |  |
| Způsob jednání a podepisování jménem společnosti uvedený v obch. rejstříku: |  |
| ID datové schránky: |  |

*Pro: C-Energy Planá s.r.o.  
Planá nad Lužnicí, Průmyslová 748, PSČ 391 02, Česká republika*

*Dne: .....................................*

*Věc: Předběžná nabídka / Nabídka na veřejnou zakázku  
Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1  
Ev. č. Z2022-018149*

*Vážení,  
na základě Vaší Výzvy k podání předběžné nabídky / nabídky ze dne ................... nyní my, náležitě oprávnění a níže podepsaní, nabízíme provést veřejnou zakázku Plynofikace Teplárny Tábor-TTA1 v rozsahu a za podmínek stanovených ve Vaší Zadávací dokumentaci.*

*Celková nabídková cena za provedení díla (bez DPH platné v ČR) v souladu s námi předloženou předběžnou nabídkou / nabídkou ev. č. ........................., činí ..................... Kč.*

*Prohlašujeme, že jsme si před podáním předběžné nabídky / nabídky vyžádali a vyjasnili všechny potřebné údaje, které jednoznačně vymezují množství a druh požadovaných dodávek věcí, prací a služeb v souvislosti s plněním předmětu této veřejné zakázky a Vaše podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci a tyto jsou nám jasné a srozumitelné.*

*Kontaktní osobou, která je oprávněná jednat se zadavatelem ve věci předběžné nabídky / nabídky, je:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Jméno a příjmení:* |  |
| *Adresa:* |  |
| *Telefon:* | *................................... / mobil: ..............................* |
| *Fax:* |  |
| *Mail:* |  |
| *ID datové schránky:* |  |

*.........................................................................................*

*(podpis oprávněného zástupce dodavatele)*

*Poznámka: podbarvený text bude dodavatelem upraven podle fáze zadávacího řízení*

|  |
| --- |
| Svazek B Návrh smlouvy o dílo |

1. Ve **Svazku B předběžné nabídky / nabídky** předloží účastník zadávacího řízení **návrh smlouvy o dílo** (vlastní text návrhu smlouvy o dílo bez příloh), který byl zpracován zadavatelem a je obsažen úvodem Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní v návrhu smlouvy o dílo (vlastním textu návrhu smlouvy o dílo bez příloh) pouze údaje požadované zadavatelem v článku/odstavci 1, 7.1 (e), 13.1 a 26.3. Návrh smlouvy o dílo předkládaný v rámci nabídky v závěru podepíše v souladu s ustanovením odstavce 27.3 Části 1 Zadávací dokumentace.
3. Účastník je povinen ve svém návrhu smlouvy o dílo akceptovat návrh smlouvy o dílo (vlastní text návrhu smlouvy o dílo) obsažený v Části 2 Zadávací dokumentace. **Bezvýhradné akceptování návrhu textu smlouvy o dílo je závaznou podmínkou zadavatele, při jejímž nesplnění bude účastník vyloučen z účasti v zadávacím řízení.**
4. Účastník předloží v tomto Svazku B současně s návrhem smlouvy o dílo doplněném dle bodu 2 výše i prohlášení, že akceptuje bez výhrad vlastní text návrhu smlouvy o dílo, který byl zpracován zadavatelem a je obsažen v Části 2 Zadávací dokumentace.
5. Zadavatel si vyhrazuje právo provést změnu textu návrhu smlouvy nebo jiných úprav zadávacích podmínek s výjimkou minimálních technických podmínek tak, aby text smlouvy o dílo odpovídal těmto úpravám a změnám, a to prostřednictvím změny Zadávací dokumentace v průběhu jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace i jednostranně, vyplyne-li z průběhu jednání o nabídkách potřeba takové změny.

|  |
| --- |
| Svazek C Přílohy návrhu smlouvy o dílo |

Tento **Svazek C - Přílohy návrhu Smlouvy** **o Dílo** bude v rámci předběžné nabídky / nabídky dále členěn na Svazky C1 až C13, jak je dále uvedeno.

|  |
| --- |
| Svazek C1 Požadavky objednatele na technické řešení díla |

1. Ve **Svazku C1 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 1 - Požadavky objednatele na technické řešení díla,** která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Účastník **není oprávněn** v Příloze 1 provádět jakékoli změny.
3. **Doplňky** Přílohy 1 nebudou v rámci předběžné nabídky / nabídky předkládány.

|  |
| --- |
| Svazek C2 Garantované parametry |

1. Ve **Svazku C2 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 2 - Garantované parametry**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Účastník v rámci přípravy nabídky doplní v Příloze 2 - Garantované parametry **pouze** dále uvedené údaje požadované zadavatelem:

* v kapitole 2.1.2, bod 2.1.2.1, garantovanou hodnotu pro „Účinnost kotle K10 při jmenovitých parametrech“
* v kapitole 2.1.2, bod 2.1.2.2, garantovanou hodnotu pro „Účinnost kotle K11 při jmenovitých parametrech“
* v kapitole 2.2.1, bod 2.2.1.1, garantovanou hodnotu pro „Nominální elektrický výkon plynového motoru Pel [MWe]“
* v kapitole 2.2.1, bod 2.2.1.2, garantovanou hodnotu pro „Minimální elektrický výkon plynového motoru Pel [MWe]“
* v kapitole 2.2.2, bod 2.2.2.1, garantovanou hodnotu pro „Tepelný výkon bloku PM7 a SK7 jmenovitý celkový Ptc“
* v kapitole 2.2.2, bod 2.2.2.2, garantovanou hodnotu pro „Tepelný výkon spalinového horkovodního výměníku SK7“
* v kapitole 2.2.3, bod 2.2.3.1, garantovanou hodnotu pro „Účinnost motoru **η1** přijmenovitém elektrickém výkonu motoru“
* v kapitole 2.2.3, bod 2.2.3.2, garantovanou hodnotu pro „Účinnost motoru **η2** při50 % elektrickém výkonu motoru“
* v kapitole 2.2.5, bod 2.2.5.1, garantovanou hodnotu pro „Rychlost najetí plynového motoru na jmenovitý výkon včetně jeho jmenovitých parametrů spalin“
* v kapitole 2.2.5, bod 2.2.5.2, garantovanou hodnotu pro „Rychlost najetí bloku PM7 a SK7“
* v kapitole 2.3.2, bod 2.3.2.1, garantovanou hodnotu pro „Účinnost motoru **η1** přijmenovitém elektrickém výkonu motoru“
* v kapitole 2.3.2, bod 2.3.2.2, garantovanou hodnotu pro „Účinnost motoru **η2** při50 % elektrickém výkonu motoru“
* v kapitole 2.4, bod 2.4.1, garantovanou hodnotu pro „Disponibilita díla pro 1. rok provozu“
* v kapitole 2.4, bod 2.4.2, garantovanou hodnotu pro „Disponibilita díla pro 2. rok provozu“
* v kapitole 2.4, bod 2.4.3, garantovanou hodnotu pro „Úspěšnost startů PM7 a PM8“

1. Jiné úpravy Přílohy 2 - Garantované parametry, než doplnění dle bodu 2 výše nejsou povoleny.

|  |
| --- |
| Svazek C3 Dokumentace |

1. Ve **Svazku C3 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 3 - Dokumentace**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Dodavatel/účastník není oprávněn v Příloze 3 provádět žádné změny.

|  |
| --- |
| Svazek C4 Časový a prováděcí plán realizace díla |

1. Ve **Svazku C4** **předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník Přílohu 4 - Časový a prováděcí plán realizace díla, která bude zpracována dodavatelem/účastníkem v souladu se Zadávací dokumentací a zapracuje do ní zejména veškeré dále uvedené požadavky zadavatele.
   1. Časový a prováděcí plán realizace díla bude znázorňovat veškeré činnosti dodavatele/účastníka/zhotovitele a případných poddodavatelů při provádění díla v souladu se Zadávací dokumentací.
   2. Časový a prováděcí plán realizace díla bude zahrnovat období **od** podpisu smlouvy o dílo **do** podpisu protokolu o předběžném převzetí díla včetně následného ověřovacího provozu díla a musí současně respektovat veškeré termíny uvedené zadavatelem v ustanovení Článku 10 návrhu smlouvy o dílo, Část 2 Zadávací dokumentace, zejména odstavce 10.1 a), b) a c) při respektování odstavce 10.8 návrhu smlouvy o dílo, Část 2 Zadávací dokumentace.
   3. Časový a prováděcí plán realizace díla bude obsahovat časové určení zejména dále uvedených činností:
      1. Uzavření smlouvy o dílo (výchozí bod Časového a prováděcího plánu) **31. 10. 2022.**
      2. Termíny splnění jednotlivých Milníků dílčích plateb smluvní ceny díla v souladu s Přílohou 10 smlouvy.
      3. Předání Projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem, a to v souladu s Přílohou 3 Části 2 Zadávací dokumentace.
      4. Předání ostatní dokumentace díla zpracované zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, a to v souladu s Přílohou 3 Části 2 Zadávací dokumentace.
      5. Předání staveniště díla.
      6. Zabezpečení materiálu, výroba a dodávky.
      7. Postupu výstavby a dokončení jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO/IO) v rámci díla.
      8. Postupu montáže jednotlivých provozních souborů/dílčích provozních souborů (PS/DPS) v rámci díla.
      9. Ukončení montáže jednotlivých provozních souborů/dílčích provozních souborů (PS/DPS) vč. provedení individuálních zkoušek provozních souborů/dílčích provozních souborů (PS/PS) v rámci díla.
      10. Ukončení montáže díla.
      11. Zahájení a ukončení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení díla.
      12. Zaškolení pracovníků objednatele v rámci díla.
      13. Zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení díla včetně testu „A“.
      14. Zahájení a ukončení komplexní zkoušky díla.
      15. Dodávka ND PM7 a PM8 v rozsahu dle kap. 2.4 Přílohy 1 smlouvy.
      16. Předběžné převzetí díla.
      17. Ověřovací provoz díla.
   4. Jednotlivé činnosti musí být jednoznačně definovány z hlediska jejich náplně, časového ohodnocení, začátku a konce a musí obsahovat logické vazby na navazující činnosti.
   5. Časovým a prováděcím plánem realizace díla musí být prokázáno, že dílo je realizovatelné v termínech požadovaných zadavatelem v Části 2 Zadávací dokumentace.
   6. Časový a prováděcí plán realizace díla musí zejména respektovat veškeré procedury uvedené v Zadávací dokumentaci, jako jsou např. postupy při konzultacích a odsouhlasování dokumentace objednatelem atd. a výchozí a omezující podmínky realizace díla uvedené v Zadávací dokumentaci.
   7. Časový a prováděcí plán realizace díla bude zpracován s časovou jednotkou „den“.

|  |
| --- |
| Svazek C5 součinnost objednatele |

1. Ve **Svazku C5 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 5 - Součinnost objednatele**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Dodavatel/účastník v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní sloupce „požadováno zhotovitelem“ ve kterém uvede požadavek na poskytnutí ploch pro zařízení staveniště (součinnost objednatele dle odstavce 12.8 návrhu smlouvy o dílo, Část 2 Zadávací dokumentace).

|  |
| --- |
| Svazek C6 Školení |

1. Ve **Svazku C6 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 6 – Školení,** která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Dodavatel/účastník není oprávněn v Příloze 6 provádět žádné změny.

|  |
| --- |
| Svazek C7 Seznam poddodavatelů |

1. Ve **Svazku C7 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 7 - Seznam poddodavatelů**. Tuto přílohu vypracuje dodavatel/účastník v souladu se Zadávací dokumentací a zapracuje do ní veškeré níže uvedené požadavky zadavatele.
   1. Dodavatel/účastník vyplní seznam poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace díla, a to ve formě dle dále uvedených tabulek a tabulky vyplní ve všech předepsaných kolonkách, tj.:

**Seznam poddodavatelů pro dodávky věcí v rámci díla.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pol.* | *Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele* | *Předmět dodávky věcí* | *Odhad objemu nákladů poddodávky v Kč bez DPH* |
| *1.* |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |
| *n.* |  |  |  |

**Seznam poddodavatelů pro práce a služby v rámci díla.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pol.* | *Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo poddodavatele* | *Předmět dodávky prací nebo služeb* | *Odhad objemu nákladů poddodávky v Kč bez DPH* |
| *1.* |  |  |  |
| *2.* |  |  |  |
| *n.* |  |  |  |

* 1. Zadavatel doporučuje, aby pro každou jednotlivou dodávku věcí, prací a služeb dodavatel/účastník navrhnul **max. 5** poddodavatelů, které předpokládá využít v rámci realizace díla.

|  |
| --- |
| Svazek C8 Bankovní záruka za provedení díla a za akontaci |

1. Ve **Svazku C8 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 8 – Vzor bankovní záruky za provedení díla a za akontaci**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Dodavatel/účastník může v rámci přípravy **předběžné nabídky** navrhnout formální úpravy této Přílohy 8, aby vyhověla požadavkům banky s tím, že těmito úpravami nebudou omezena práva zadavatele/objednatele a povinnosti dodavatele/zhotovitele.
3. Dodavatelem/účastníkem navržené úpravy budou prováděny **formou revizí** (revize budou zobrazeny barevně bez zobrazení změn formátování textu) a nebo budou ve stávajícím textu jinak vhodně zvýrazněny/odlišeny, aby bylo možné jejich rychlé vyhledání.
4. Namísto návrhu úprav dle bodu 2 a 3 výše, může účastník vložit do této Přílohy 8 přímo návrh formulářů od předpokládané banky, obsahující práva zadavatele/objednatele a povinnosti dodavatele/zhotovitele dle vzorů bankovních záruk obsažených v Příloze 8 Zadávací dokumentace.
5. Případné návrhy úprav textu Přílohy 8 nebo návrhy formulářů od předpokládané banky budou projednány v rámci jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace. **Zadavatel není v žádném případě vázán povinností tyto návrhy úprav nebo návrhy formulářů od předpokládané banky** **akceptovat**.

|  |
| --- |
| Svazek C9 Cenové specifikace |

1. Ve **Svazku C9 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 9 - Cenové specifikace**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Dodavatel/účastník v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky vyplní cenové specifikace ve formě předepsaných tabulek 1 a 2, které jsou uvedeny v Příloze 9 Části 2 Zadávací dokumentace.
3. Cenové specifikace (tabulky) vyplní dodavatel/účastník ve všech předepsaných kolonkách, tj.:

Tabulka 1  
**Cenová specifikace díla**

V této cenové specifikaci doplní dodavatel/účastník:

* ceny v Kč bez DPH za jednotlivé položky v předepsaném členění s tím, že ceny v Kč bez DPH za jednotlivé položky musí odpovídat předmětu plnění jednotlivých položek. Současně do ceny jednotlivých položek zahrne i veškeré vedlejší náklady spojené s realizací předmětu díla dle smlouvy jako např. doprava věcí na staveniště, zařízení staveniště, ověřovací provoz, apod., a to v poměru výše cen jednotlivých položek.
* celkovou smluvní cenu díla v Kč bez DPH.

Tabulka 2  
**Specifikace činností zhotovitele**od data podpisu smlouvy do nabytí účinnosti smlouvy v souladu s odstavcem 56.2 smlouvy

V návaznosti na odstavec 56.3 smlouvy doplní dodavatel/účastník v této specifikaci ceny za předepsané činnosti, které bude provádět v období mezi nabytím platnosti smlouvy a nabytím účinnosti smlouvy za účelem dodržení termínu Předběžného převzetí díla v souladu se Zadávací dokumentací.

|  |
| --- |
| Svazek C10 Kalendář platebních milníků |

1. Ve **Svazku C10 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 10 - Kalendář platebních milníků**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Dodavatel/účastník v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky vyplní kalendář (harmonogram dílčích plateb smluvní ceny díla) ve formě podle předepsané tabulky 2. Kalendář vyplní ve všech předepsaných kolonkách, tj. vyplní jednotlivé 100% výše cen v Kč bez DPH za dílčí plnění příslušného milníku při současném dodržení procentní výše platby:

|  |
| --- |
| Svazek C11 PRAVIDLA pro dodavatele |

1. Ve **Svazku C11 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 11 – Pravidla pro dodavatele** (Příloha BOZP, PO a OZP, Předpis pro uzavřené prostory (C-S09), Dopravní a provozní řád), která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.

|  |
| --- |
| Svazek C12 Technická specifikace zhotovitele |

1. Ve **Svazku C12 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 12 - Technická specifikace zhotovitele**, která bude zpracována dodavatelem/účastníkem v souladu se Zadávací dokumentací a zapracuje do ní zejména veškeré dále uvedené požadavky zadavatele. Obsahově bude členěna na část strojní, stavební, ASŘTP a elektrozařízení.
2. Dodavatel/účastník musí při zpracování Přílohy 12 respektovat zejména následující požadavky zadavatele:
   1. Technická specifikace zhotovitele musí umožnit přesné pochopení funkce zařízení a objektivní posouzení technické úrovně předložené nabídky a zhodnotit míru splnění požadavků specifikovaných v Příloze 1 - Požadavky objednatele na technické řešení díla, která je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
   2. Technická specifikace zhotovitele bude vypracována pro veškerá dodávaná zařízení a služby a bude obsahovat specifikaci veškerých hmotných dodávek věcí, prací a služeb ve všech profesích.
3. Pokud jde o návrh a konstrukci z hlediska technologie a funkce, má dodavatel/účastník, při splnění technických požadavků na dílo uvedených v Části 3 Zadávací dokumentace – Technické podmínky, úplnou volnost uplatnit svoje nejlepší znalosti, inženýrskou praxi a zkušenost a nabídnout zadavateli nejlepší dostupnou technologii (BAT - Best Available Techniques).
4. V případě, že se návrh dodavatele/účastníka obsažený v **předběžné nabídce** odchyluje od technických požadavků zadavatele specifikovaných v Části 3 Zadávací dokumentace – Technické podmínky (Příloze 1 - Požadavky objednatele na technické řešení díla), předloží dodavatel/účastník na závěr tohoto Svazku C12 **Seznam odchylek díla od požadavků Zadávací dokumentace.**

**V souladu s ustanovením § 61 odstavec (4) a (10) ZZVZ nejsou připuštěny odchylky od minimálních technických podmínek stanovených zadavatelem v Části 3 Zadávací dokumentace.**

1. Případné odchylky díla od požadavků Zadávací dokumentace budou projednány v rámci jednání o předběžných nabídkách dle článku 25 Části 1 Zadávací dokumentace. **Zadavatel není v žádném případě vázán povinností tyto odchylky akceptovat, pokud se v rámci jednání o předběžných nabídkách nedohodne jinak**.
2. Příloha 12 - Technická specifikace zhotovitele bude zpracována v následující struktuře a musí obsahovat zejména:

**Textovou část** zahrnující:

* úvodní informaci o
* celkové koncepci řešení díla,
* členění díla na provozní soubory a stavební objekty,
* výkonnostních charakteristikách díla jako celku vč. spotřeby energií a medií (u garantovaných parametrů možno řešit odkazem na Přílohu 2 – Garantované parametry).
* pružnosti procesu – regulační rozsah výkonu zařízení a dosažitelná dynamika změn
* celkový popis řešení díla:
* celková dispozice,
* stavební část – popis stavebně technického řešení (vč. úpravy objektů Kotelna, CHÚV, Trafo),
* technologická část (technický popis cílového stavu – řešení kotlů K10 a K11, plynových motorů PM7, PM8 a spalinového horkovodního výměníku, rozvodny tepla a pomocných zařízení atd. vč. výčtu a rozsahu veškerých úprav a doplnění stávajících technologií, které zajistí dosažení cílů plynofikace Teplárny Tábor a splnění požadavků Přílohy 1 smlouvy a vč. informací o materiálech použitých u klíčových technologických částí a mechanizmů s vlivem na životnost díla),
* popis celkového řešení úprav a doplnění existujícího elektrozařízení vč. funkčních vazeb na existující elektrozařízení a řídící systémy zadavatele/objednatele, popř. řídící systémy dodávané v rámci díla.
* ASŘTP (technický popis cílového stavu vč. výčtu a rozsahu úprav a doplnění existujících řídících systémů, informací o dispozičním umístění, HW a SW platformě nově použitých technických prostředků a způsobu jejich napojení na existující systémy C-Energy),
* další elektronické systémy (popis a parametry nového měření emisí, doplnění kamerových systémů …),
* specifikace zvláštního nářadí, přístrojového vybavení, které jsou součástí dodávky vč. technických údajů tam, kde je to relevantní,
* specifikace náhradních dílů pro plynové motory PM7 a PM8, dodaných do pohotovostního skladu náhradních dílů,
* údaje o výkonových parametrech zařízení,
* údaje o životnosti dodávaných zařízení a předpokládaných intervalech BO a GO (vč. jejich délek).
* základní kvantifikace spotřeb provozních hmot a energií,
* popis koncepce přechodu ze stávajícího zařízení na nové – popis způsobu zajištění přechodu vč. nezbytných provizorních opatření a časů potřebných pro jednotlivé přechodové kroky,
* informace o způsobu provozování díla,
* způsob najíždění zařízení,
* normální provoz – regulační rozsah, způsob řízení, míra automatizace, ovládací místa, periody potřebného dohledu na místě…,
* způsob odstavování vč. způsobu zajištění bezpečného odstavení zařízení z plného výkonu v případě překročení dovolených mezí provozních parametrů nebo v případě výpadku silového napájení tak, aby nedošlo k poškození technologie nebo vzniku jinak nebezpečných stavů,
* informace o způsobu údržby díla (roční revize, cykly atd.),
* další data, která umožní posouzení úrovně nabízeného technického řešení a splnění požadavků objednatele.

**Výkresovou část,** která bude obsahovat zejména:

* dispoziční výkresy,
* schéma kotlů K10, K11 –včetně napojení na stávající zařízení objednatele, s uvedením příslušných parametrů,
* schéma plynových motorů PM7, PM8 včetně SHV a horkovodní stanice s uvedením příslušných parametrů,
* jednopólové schéma elektro,
* topologie řídícího systému,
* a další výkresy, které mohou přispět k lepšímu pochopení nabízeného řešení.

**Katalogy**

Ve zvláštní složce budou předloženy zejména:

* katalogy s technickými údaji o hlavním strojně-technologickém zařízení (např. motory, ventilátory, čerpadla … apod.)

|  |
| --- |
| Svazek C13 Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů i z jiných zdrojů |

1. Ve **Svazku C13 předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Přílohu 13 – Informace o zpracování osobních údajů získaných od subjektu údajů i z jiných zdrojů**, která byla zpracována zadavatelem a je obsažena v Části 2 Zadávací dokumentace.
2. Účastník zadávacího řízení v rámci přípravy předběžné nabídky / nabídky doplní v Příloze 13 pouze název společnosti (účastníka zadávacího řízení), a to v odstavci 1 C), 2 A) a 2 E).

|  |
| --- |
| Svazek d návrh servisní smlouvy |

1. Ve **Svazku D předběžné nabídky / nabídky** předloží dodavatel/účastník **Návrh servisní smlouvy** na pozáruční servis PM7 a PM8, který bude zpracován dodavatelem/účastníkem a musí obsahovat zejména dále uvedené požadavky zadavatele.
2. *Předmětem smlouvy (plnění zhotovitele) musí být poskytování pravidelných servisních činností (preventivní údržba) na zařízeních plynových motorů. Preventivní údržba zařízení bude prováděna v souladu s plánem preventivní údržby, servisními příručkami zhotovitele nebo příslušnými postupy a odpovídajícími příručkami výrobce pro údržbu.*
3. *Preventivní údržba bude prováděna minimálně v následujícím rozsahu:*
4. *1 preventivní servisní prohlídka v říjnu pro kontrolu a přípravu motorů na následující zimní období, Zhotovitel bude specifikovat předpoklad minimálně potřebného času na takovouto běžnou servisní odstávku včetně potřebného času na odzkoušení zařízení po servisním zásahu .*
5. *1 preventivní servisní prohlídka v dubnu pro kontrolu a přípravu motorů na následující letní období, Zhotovitel bude specifikovat předpoklad minimálně potřebného času na takovouto běžnou servisní odstávku včetně potřebného času na odzkoušení zařízení po servisním zásahu.*
6. *1 preventivní servisní prohlídka v kalendářním roce prováděná odborným servisním technikem za účelem kontroly a ladění řídicích systémů motoru a instalace nejnovějších softwarových úprav / upgradů. Zhotovitel bude specifikovat předpoklad minimálně potřebného času na takovouto běžnou servisní odstávku. Tato servisní prohlídka může být případně termínově sloučena se servisní prohlídkou před zimním nebo před letním období, v takovémto případě bude Zhotovitel specifikovat celkový potřebný čas na odstávku včetně času na odzkoušení zařízení po servisním zásahu.*
7. *Předběžný termín uskutečnění preventivních prohlídek bude vždy stanoven s předstihem minimálně 6 (šest) měsíců a jejich konečné termínové upřesnění v termínu 1 měsíc před jejich zahájením.*
8. *Předmětem plnění zhotovitele budou i práce na zařízení při odstranění poruch na přímé vyžádání objednatele (neplánovaná údržba) na základě objednávky provedené telefonicky nebo e-mailem na kontaktní osobu zhotovitele, uvedenou ve smlouvě.  
   Zhotovitel bude přitom garantovat příjezd zodpovědných vyškolených servisních techniků specialistů Zhotovitele na odstranění specifické závady, v časovém intervalu do 40h od okamžiku vyžádání neplánovaného servisního zásahu formou přímého vyžádání Objednatele, které bude provedeno telefonicky a potvrzeno emailem zodpovědné osoby na straně Objednatele.*
9. *Předmětem plnění Zhotovitele bude rovněž poskytování nepřetržité technické podpory prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo prostřednictvím vzdáleného přístupu.*
10. *Předmětem plnění Zhotovitele bude také zajištění vzdáleného dohledu a monitorování základních technických parametrů zařízení tak, aby technický servis Zhotovitele mohl analyzovat technické parametry a případně diagnostikovat možné závady pomocí vzdáleného přístupu. Vzdálený přístup za účelem monitorování stavu zařízení bude ovládán prvkem na straně Objednatele a bude umožněn pouze ve vzájemně dohodnutém termínu.*
11. *Předmětem plnění Zhotovitele bude udržování pohotovostního skladu náhradních dílů Objednatele v aktuálním stavu s následujícími podmínkami:*
12. *Zhotovitel poskytne záruku 6 měsíců na všechny náhradní díly po instalaci na zařízení.*
13. *Zhotovitel bezplatně vymění jakýkoli náhradní díl v pohotovostním skladu náhradních dílů objednatele, který se stane zastaralým, například změnami specifikací anebo přirozenou degradací materiálu. V případě, že se některý díl zahrnutý v pohotovostním skladu nevyužije po dobu 60 měsíců od okamžiku kdy byl dodán do skladu, tak Zhotovitel bude povinen tento díl bezplatně vyměnit za nový díl. Zhotovitel poskytne záruku 60 měsíců na všechny takto nově dodané náhradní díly.*
14. *Bude se jednat vždy o nové originální náhradní díly výrobce zařízení případně výrobce, který má prokazatelnou autorizaci udělenou výrobcem daného zařízení. V žádném případě nemohou být dodány repasované náhradní díly, případně náhradní díly, které by byly vyrobeny jiným subjektem, který není schválen výrobcem daného zařízení.*
15. *Předmětem plnění zhotovitele nebude dodávka ostatních náhradních dílů, které nejsou seznamu pro kontingenční sklad. V případě potřeby bude na dodávku ostatních náhradních dílů uzavřena samostatná smlouva.*
16. *Místem plnění budou objekty a zařízení v majetku objednatele, tj. areál Teplárny Tábor.*
17. *Smluvní cena ročních nákladů na zajištění servisu dle požadavků Objednatele v Kč bez DPH (DPH účtována dle platných předpisů) v členění dle jednotlivých požadavků na servisní smlouvu:*
18. *Cena preventivní údržby dle podmínek uvedených v bodech 2) (a), (b), (c) výše, včetně všech souvisejících nákladů Zhotovitele*
19. *Cena za garanci příjezdu techniků do místa plnění do 40h od vyžádání Zhotovitele dle podmínek uvedených v bodu 4 výše.*
20. *Cena za zajištění nepřetržité technické podpory v režimu 24h denně/365 dní v roce dle podmínek uvedených v bodu 5 výše.*
21. *Cena za zajištění vzdáleného dohledu a monitorování dle podmínek uvedených v bodu 6 výše.*
22. *Cena za udržování pohotovostního skladu dle podmínek uvedených v bodu 7 výše.*
23. *Bude také uvedena hodinová sazba pro účely stanovení nákladů na neplánované servisní náklady:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Profese*** | ***Hodinová sazba [Kč/hod.]*** |
| *Odborný servisní technik – úprava softwaru* |  |
| *Servisní technik - mechanik* |  |
|  |  |

1. *Hodinová sazba musí obsahovat veškeré náklady na činnost zhotovitele tj. zejména režijní náklady (včetně nákladů na dopravu servisních techniků a nezbytného nářadí do místa plnění a jejich nákladů na pobyt), poplatky, obchodní a jiné přirážky, pojištění, vč. pohotovosti a náklady na použití drobného spotřebního materiálu (svářecí, spojovací, čistící materiály apod.)*
2. *Dopravu pracovníka zhotovitele na opravu a jeho pobyt v místě plnění zajišťuje Zhotovitel.*
3. *Návrh eskalace smluvní ceny na základě indexů ČSU ČR v návaznosti na dále uvedený postup:*

*Smluvní strany vždy nejpozději k 31. březnu příslušného roku protokolárně potvrdí hodinové sazby pro daný rok, které budou použity pro kalkulaci cen v daném roce.*

*Eskalace hodinových sazeb bude prováděna v souladu s dále uvedeným vzorcem:*

**

*kde:*

* eskalovaná hodinová sazba v CZK*

* hodinová sazba v CZK stanovená ve smlouvě,*

* index „Průměrná měsíční mzda - výrobní odvětví: Výroba strojů a zařízení“, vydaný ČSÚ, platný ke konci 6. měsíce roku předcházejícího roku platby*

* index „Průměrná měsíční mzda - výrobní odvětví: Výroba strojů a zařízení“, vydaný ČSÚ, platný ke konci roku, ve kterém byla uzavřena smlouva*

1. *Návrh termínů plnění předmětu smlouvy*
2. *Způsob zadání prací v rámci servisní smlouvy*
3. *Fakturace a placení v rámci servisní smlouvy*

*Fakturace bude probíhat formou hromadných měsíčních faktur, tj. souhrnných daňových dokladů, vždy k poslednímu dni měsíce.*

*Faktura bude vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí.*

*Splatnost faktury bude 30 dnů od jejího doručení. Faktura bude obsahovat náležitosti souhrnného daňového dokladu, registrační číslo pracovního příkazu a rámcové smlouvy přidělené objednatelem a kopii potvrzeného pracovního lístku, popř. předávacího protokolu prací provedených ve fakturačním období.*

*Pokud nebude mít faktura všechny sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit a nedostává se tím do prodlení s platbou. Účinky tohoto odstavce nenastávají, neodešle-li takovou fakturu objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím doručení.*

1. *Odpovědnost za vady servisních prací - 12 měsíců ode dne předání a převzetí*
2. *Smluvní pokuty a náhrada škody*
3. *Zhotovitel bude odpovědný za škody, které by objednateli vznikly v důsledku jeho činnosti v C-Energy nebo vadného provedení předmětu smlouvy.*
4. *Náhrada újmy (škody) a smluvní pokuty se řídí výlučně ujednáním obsaženým ve smlouvě, s výjimkou § 2898 občanského zákoníku.*
5. *V případě prodlení s peněžitým plněním, bude dlužník povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.*
6. *V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušného plnění za každý i započatý den prodlení zhotovitele.*
7. *Za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky uvedené v montážním deníku v dohodnutých lhůtách má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny příslušného plnění za každý případ a kalendářní den prodlení.*
8. *Za prodlení zhotovitele se splněním lhůty pro příjezd zodpovědných vyškolených servisních techniků specialistů Zhotovitele na odstranění specifické závady dle bodu 4) výše má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každou i započatou hodinu překročení lhůty.*
9. *Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.*
10. *Objednatel zajistí / umožní v rámci součinnosti:*
11. *vstup pracovníků zhotovitele do areálu objednatele,*
12. *předání bezpečného pracoviště z hlediska BOZP,*
13. *poskytnutí odběru elektrické energie pro výkon práce na opravovaném zařízení v provozních prostorech Teplárny Tábor společnosti C-Energy na náklady objednatele,*
14. *určení pracovníka objednatele pro koordinaci provádění činností zhotovitele v rámci této smlouvy.*
15. *Bezpečnost práce, požární ochrana a ochrana životního prostředí*
16. *Zhotovitel se bude při realizaci díla řídit aktuálně platnými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, PO a ochrany ŽP.*
17. *Zhotovitel zajistí řádné proškolení BOZP, PO a ochrany ŽP všech svých pracovníků a spolupracujících osob a bude toto školení schopen na vyžádání objednatele doložit.*
18. *Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s pracovními podmínkami prostředí, ve kterém bude své činnosti provádět, posoudil možná rizika a bezpečnostní opatření promítnul do svých pracovních postupů.*
19. *Zhotovitel vybaví své pracovníky i spolupracující osoby osobními ochrannými pracovními prostředky (OOPP) v souladu s identifikovanými riziky.*
20. *Před zahájením prací zhotovitele zajistí objednatel vstupní instruktáž vedoucích pracovníků zhotovitele o interních pravidlech BOZP, PO a ochrany ŽP v C-Energy.*
21. *Pracovníci zhotovitele budou při výkonu své činnosti v rámci této smlouvy, plnit povinnosti uvedené ve směrnici objednatele "Pravidla pro dodavatele" a „Pravidla pro pohyb v areálu“, která byla zhotoviteli předána před podpisem této smlouvy.*
22. *Při realizaci předmětu smlouvy se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při provádění jeho činností, včetně komunálních odpadů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích předpisů. Veškeré odpady vzniklé činností zhotovitele je zhotovitel povinen zneškodnit a zlikvidovat na své náklady, prokazatelně mimo areál objednatele. Úhrada nákladů na zneškodnění odpadů včetně dopravních nákladů je v režii zhotovitele.*
23. *Zhotovitel je povinen dodržovat zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Veškeré škody a náklady vzniklé porušením zákona o ochraně přírody a krajiny jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy v důsledku porušením zákona o ochraně přírody a krajiny.*
24. *Pojištění zhotovitele*
25. *Po celou dobu trvání závazků ze servisní smlouvy (včetně závazků plynoucích z vadného plnění) bude zhotovitel povinen se na své vlastní náklady pojistit – tj. mít uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škody (z provozní činnosti) na majetku a zdraví třetích osob. Pojištění bude sjednáno s limitem plnění alespoň 20.000.000,- Kč nebo ekvivalentní částce v EUR.*
26. *Pro případ, že se v České republice změní podmínky nebo právní předpisy týkající se odpovědnosti, bude objednatel udržovat takové pojistné částky, případně rozšíří rozsah krytí takovým způsobem, jaký může objednatel v dané době odůvodněně požadovat.*
27. *Všeobecně*
28. *Smlouva bude uzavřena na dobu 13 let ode dne uplynutí záruční lhůty smlouvy „Plynofikace teplárny Tábor – TTA1“ a stane se platnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnou k datu ukončení záruční doby PM7 a PM8 v souladu s článkem 43.1.1 (a) bod i) základní smlouvy o dílo „Plynofikace teplárny Tábor – TTA1“.*
29. *Smlouva se musí řídit výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.*
30. *Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní, které nebudou vyřešeny smírně, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci, kde každá ze smluvních stran určí jednoho rozhodce. Třetího rozhodce, který bude i předsedou Rozhodčího senátu, určí společně rozhodci jmenovaní smluvními stranami. Rozhodčí soud při svém jednání vezme v úvahu vůli smluvních stran, vyjádřenou ve smlouvě, předložené důkazy, jakož i právní předpisy České republiky. Místo konání rozhodčího řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR bude v Praze; jednacím jazykem Rozhodčího soudu bude český jazyk.*
31. *Smluvní strany se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace a materiály, které jim druhá smluvní strana svěří nebo které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu plnění smlouvy získá, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.*
32. *Smluvní strany vzájemně vylučují možnost jedné ze smluvních stran bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem ze smlouvy vyplývající. Obdobně smluvní strany vylučují možnost bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele zastavit třetí straně jakékoli právo, závazek nebo zájem ze smlouvy pro danou smluvní stranu.*
33. *Objednatel může servisní smlouvu písemně vypovědět před ukončením její platnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.*
34. *Zhotovitel může servisní smlouvu vypovědět jen ze zákonných důvodů. Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.*
35. *Změny servisní smlouvy mohou smluvní strany provádět pouze písemnou formou (dodatky) a po vzájemné dohodě.*
36. Návrh servisní smlouvy předložený dodavatelem/účastníkem ve Svazku D předběžné nabídky bude projednán v rámci jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace. **Zadavatel není v žádném případě vázán povinností návrh servisní smlouvy akceptovat**.
37. V návrhu servisní smlouvy musí být jednoznačně specifikované veškeré roční náklady:
    1. na pravidelný roční preventivní servis dodávaného zařízení jak je specifikováno v bodě *2 (a), (b), a (c)* výše,
    2. za garanci příjezdu techniků do místa plnění do 40h od vyžádání Zhotovitele dle podmínek uvedených v bodu *4* výše,
    3. za zajištění nepřetržité technické podpory v režimu 24h denně/365 dní v roce dle podmínek uvedených v bodu *5* výše*.*
    4. za zajištění vzdáleného dohledu a monitorování dle podmínek uvedených v bodu *6* výše
    5. za udržování pohotovostního skladunáhradních dílů se zohledněním poskytování záruky na náhradní díly po skončení záruční doby jak je specifikováno v bodě *7* výše.
38. Zadavatel si vyhrazuje právo provést změnu požadavků uvedených v tomto Svazku D, a to prostřednictvím změny Zadávací dokumentace v průběhu jednání o předběžných nabídkách dle čl. 25 Části 1 Zadávací dokumentace i jednostranně, vyplyne-li z průběhu jednání o nabídkách potřeba takové změny.
39. Návrh Servisní smlouvy předkládaný dodavatelem/účastníkem ve Svazku D nabídky v závěru podepíše v souladu s ustanovením odstavce 27.3 Části 1 Zadávací dokumentace.